(개발)프로젝트 팀(활동, 티칭)일지

| 활동차수 |  | ( 12 )회차 |  | 일시 | 2025.11.21. 15:00~16:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 활동장소 |  | 강의실, 카카오톡 |  |  |  |
| 프로젝트명 |  | 기숙사생을 위한 공구/꿀팁/후기 게시판 |  |  |  |
| 멘토링 팀 참석자 |  | 학년 | ( 2 )학년 | 학부(과) | 소프트웨어학부 |
|  |  | 팀장 | 정준서 (2022078006) | 팀번호 | 14 |
|  |  | 팀원 | 김보혜 이가희 (2024042039) (2024042059) |  |  |
| 활동 내용 | 주요내용 | <2025.11.17.> ✅진행사항 -정준서: 로그인화면과 메인 페이지 분리해서 구현 ⚠개선의견 & 문제점 -팀원 별 java버전 통일할 필요 있음. -정준서 : 역할 분담하여 구현할 것을 제안 -정준서 : UI개선방향 제안(로그인 화면에 쓸 이미지와 낮과 밤에 따라서 이미지가 바뀌는 기능) <2025.11.18.> ✅진행사항 -부족한 기능과 추가해야할 기능 회의 완료. -역할분담 계획 --정준서 : ai글쓰기 기능 구현 계획 --이가희 : UI 기능 구현 계획 --김보혜 : 글열람 기능, 비밀번호 찾기, 회원탈퇴 기능 구현 계획 -정준서 : AI 글쓰기 기능 구현 완료 -정준서 : ai기능 버그 발생 및 수정 완료 |  |  |  |
|  | 향후계획 | -회원정보수정과 회원탈퇴기능 구현 |  |  |  |
| 티칭 내용 |  |  |  |  |  |
| 담당교수* 확인 |  | 강 재 구 |  |  |  |

[별첨 : 활동 증빙 자료]